| Об утверждении состава противопаводковой комиссии и плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район в 2015 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2015 года № 145-р «Об утверждении плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Республики Башкортостан в 2015 году», в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, инженерных коммуникаций, мостов и гидротехнических сооружений к пропуску ледохода и весеннего половодья 2015 года на территории сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях Администрация сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1.	Утвердить состав противопаводковой комиссии и план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район в 2015 году.

2.	Рекомендовать  руководителям предприятий, организаций и организаций агропромышленного комплекса:

–	создать противопаводковые комиссии, а также аварийные бригады по проведению противопаводковых работ;

–	разработать и осуществить мероприятия по жизнеобеспечению населения, организации к пропуску ледохода, обеспечивающие защиту подведомственных объектов от повреждений;

–	в период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников;

–	уточнить схемы взаимодействия противопаводковой комиссии с вышестоящими организациями.

3.	В целях координации работ, противопаводковым комиссиям на местах, обеспечить передачу информации о готовности к пропуску ледохода и подъема уровня воды рек в районную противопаводковую комиссию и единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС-ДДС-01 (77101) муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                           И.Ф.Башаров

# Утвержден

постановлением Администрации

сельского поселения Новокабановский

сельсовет муниципального района

Краснокамский район

от « ___ » _________ 2015г. № ____

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения

Башаров И.Ф. – глава  сельского поселения   Новокабановский сельсовет, председатель  комиссии

Хазиев А.Ф.  - председатель СПК « Агрофирма Кама», заместитель председателя оргкомитета (по согласованию)

Закирова Н.Р.- специалист 1 категории сельского поселения Новокабановский сельсовет ,секретарь комиссии

Башарова Г.Г.– директор МБОУ «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с.Новокабаново» (по согласованию)

Насирова Р.Ф.- управляющий делами сельского поселения Новокабановский сельсовет

Хабиева А.А.- заведующая детским садом №11 «Колосок» (по согласованию)

Султанов Р.В.- завед. отделением социального приюта для детей и подростков  (по согласованию)

Якупова Э.Ф.- завед. Новокабановского СДК

Герасимова Е.Д.- врач общей практики (по согласованию)

Ситдикова Г.Г.- заведующая Кузговским сельским клубом

Давлетова А.М.- завед. ФАП д.Кузгово (по согласованию)

Утвержден

постановлением Администрации

сельского поселения Новокабановский

сельсовет муниципального района

Краснокамский район

от « ___ » _________ 2015г. № ____

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории сельского поселения Новокабановский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Образование муниципальных и ведомственных противопаводковых комиссий, утверждение планов мероприятий | до 2 марта 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет |
| 2. | Назначение ответственных за все гидротехнические сооружения, расположенные на территории сельского поселения Новокабановский сельсовет, в том числе бесхозяйные | на период половодья | АСП Новокабановский сельсовет |
| 3. | Подготовка ГТС прудов, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья, полная сработка прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 1 апреля 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет |
| 4. | Обследование потенциально опасных ГТС с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья и представлением сводной информации в республиканскую противопаводковую комиссию | согласно планов | АСП Новокабановский сельсовет |
| 5. | Проверка готовности к пропуску половодья состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, водосбросов, мостов и других сооружений, при необходимости проведение ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосбросов, кюветов и мостовых пролетов | с 10 марта 2015 года постоянно | АСП Новокабановский сельсовет |
| 6. | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | со 2 марта 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет |
| 7. | Определение населенных пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или возможного затопления, разработка плана предупредительных работ | до 23 апреля 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет |
| 8. | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и попадающих в зону затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов, проведение инструктажа с работниками | с 16 марта 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет |
| 9 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | до 20 марта 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет, СПК «Агрофирма Кама» |
| 10 | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавательных средств | с 1апреля 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет, СПК «Агрофирма Кама» |
| 11 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления. Постановление Администрации от 04.08.2014г. № 1499 | до 20 марта 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет |
| 12 | Оперативное регулирование режимов работы ГТС | по графику | АСП Новокабановский сельсовет |
| 13 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противо-эпидемиологических мероприятий | на период половодья | АСП Новокабановский сельсовет |
| 14 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, оказание содействия в беспрепятственном проезде транспортных средств аварийно-спасательных бригад к местам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | на период половодья | АСП Новокабановский сельсовет |
| 15 | Осуществление контроля за уровнем загрязнения поверхностных вод в местах водозаборов на содержание диоксинов и качеством питьевой воды; составление графика отбора проб воды и определения точек отбора | согласно плану-графику | АСП Новокабановский сельсовет |
| 16 | Представление обобщенной информации по итогам пропуска половодья 2015 года с представлением данных о нанесенном ущербе | до 1 июня 2015 года | АСП Новокабановский сельсовет |